Утверждено приказом

ТОО «Kazakhmys Energy»

(Казахмыс Энерджи)

от 15 января 2016 г.

№  18

Конкурсная документация

участия в открытом конкурсе по закупке работ и услуг для Топарской ГРЭС, Балхашской и Жезказганской ТЭЦ ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи),  затраты на  которые не учитываются при утверждении тарифов на регулируемые услуги

п. Топар, 2016г.

Конкурсная  документация,

предоставляемая ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) потенциальным поставщикам для подготовки конкурсных заявок и участия в открытом конкурсе

Настоящая конкурсная документация, предоставляемая ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) потенциальным поставщикам, для участия в открытом конкурсе по закупке работ и услуг, затраты на которые не учитываются при утверждении тарифов на регулируемые услуги (далее – конкурсная документация), разработана в соответствии с Положением о закупе товаров, работ и услуг

Утвержденного приказом № 569 от 21.11.2014г

Глава 1. Введение

- Предмет конкурса

- Настоящая конкурсная документация по проведению открытого конкурса ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) по закупке работ и услуг для ГРЭС (п.Топар), затраты на которые не учитываются при утверждении тарифов на регулируемые услуги по следующим лотам:

| № | Наименование товаров | Ед. изм. | Предприятие | Сумма, выделенная на закупку ТРУ, тенге без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт трансформатора СН ст.№9 | тенге | БТЭЦ | 8 635 539,58 |
| 2 | Капитальный ремонт трансформатора ст.№5 80 МВа | тенге | БТЭЦ | 11 366 549,87 |
| 3 | Ремонт электрооборудования и освещения цехов | тенге | ЖТЭЦ | 11 702 285,60 |
| 4 | Техническое сопровождение ремонта и модернизации электротехнического оборудования | тенге | БТЭЦ | 8 928 571,43 |
| 5 | Ремонт подъезда №10 дома по ул Понамарева, 15 | тенге | ГРЭС | 63 576 955,36 |
| 6 | Ремонт и обслуживание электрооборудования ГРЭС | тенге | ГРЭС | 35 356 830,02 |
| 7 | Установку аспирации ЛК 1А | тенге | ГРЭС | Снят с открытого конкурса |
| 8 | Ремонт разъединителей РЛНД-1-1000А | тенге | ГРЭС | 18 995 316,95 |
| 9 | Ремонт сегментных затворов гидроузла | тенге | ГРЭС | 9 821 428,57 |
| 10 | Ремонт электродвигателей 0,4кВ, 6кВ, постоянного тока | тенге | ГРЭС | 26 785 714,29 |
| 11 | Сервисное обслуживание кондиционеров ГРЭС | тенге | ГРЭС | 4 601 126,40 |

разработана с целью предоставления потенциальным поставщикам полной информации об условиях их участия в конкурсе.

- конкурс проводится с целью определения поставщиков работ, услуг для ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи). Полный перечень закупаемых работ, услуг приведен в Технической спецификации - Приложении № 1 к настоящей конкурсной  документации.

- Заказчиком, осуществляющим закупку в соответствии с условиями настоящей конкурсной документации выступает ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи).

- Во время проведения конкурса, конкурсная комиссия по согласованию с участниками конкурса вправе провести второй этап на понижение стоимости работ и услуг.

4.1 	В присутствии членов конкурсной комиссии Товарищества и поставщиков ТРУ, осуществляется вскрытие конвертов, оглашается стоимость ценовых предложений и прочие условия поставки ТРУ (гарантии, сроки, условия оплаты и т.д.). Все озвученные данные заносятся в протокол. После этого участникам предлагается провести торги на понижение стоимости. При отказе всех участников, победителем признается поставщик, предложивший наименьшую цену, заявка которого соответствует требованиям Конкурсной документации.

4. 2	на втором этапе членами конкурсной комиссии Товарищества и участниками оговариваются основные правила его проведения, такие как шаг понижения стоимости, очередность оглашения цены, а также временные и прочие регламенты. После достижения соглашения по всем вопросам проводятся торги на понижение стоимости, которые заканчиваются при отказе всех участников от дальнейшего понижения.

II. Базовые условия платежа

4. Базовые условия платежа: Оплата по факту оказания работ и услуг в течение 60 банковских дней с даты приемки товаров (работ, услуг) по количеству и качеству.

5. Потенциальный поставщик может представить альтернативные условия платежа, или другие условия и связанные с ними конкретные ценовые скидки. При этом потенциальный поставщик в своей конкурсной заявке должен указать, какую ценовую скидку он может предложить в этом случае. Предварительная оплата возможна в случае предоставления банковской гарантии, залога, безотзывного аккредитива, либо иного вида обеспечения платежа.

III. Правомочность и квалификационные требования, предъявляемые к потенциальным поставщикам.

Организация должна иметь в наличии (с предоставлением подтверждающих документов):

- Нотариально засвидетельствованную копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;

- Нотариально засвидетельствованную выписку из учредительного договора или устава о составе учредителей, либо нотариально засвидетельствованную выписку из реестра держателей акций, выданную не ранее 30 календарных дней, предшествующих дате вскрытия конвертов;

- Нотариально засвидетельствованную копию свидетельства о постановке на учёт по налогу на добавленную стоимость;

- Предоставление документов, подтверждающих наличие автотехники, инструментов на праве собственности или на иных законных основаниях (копии правоустанавливающих документов, подтверждающих право собственности или иных форм договоров, расшифровка фиксированных активов по состоянию на дату баланса с указанием инвентарных номеров) в количестве, достаточном для выполнения работ и услуг;

- Предоставление документов, на ответственных лиц или служб, обеспечивающих:

-	внутрипроизводственный контроль качества работ;

-	контроль безопасности труда;

В качестве подтверждающих сведений и документов заявителем представляются копии приказов о создании данных служб и (или) назначении ответственных лиц;

- Предоставление документов, о квалификационном составе технических руководителей и специалистов, отвечающих соответствующему образовательному уровню и имеющих опыт практической работы по специальности в соответствующей отрасли (сводная таблица, включающая: фамилию, имя, отчество, специальность по образованию, должность, стаж работы в данной области, а также копии дипломов, сертификатов, удостоверений, свидетельств);

- Предоставление документов, отзывов, рекомендаций, подтверждающих опыт по заявленным видам работ.

- В случае выполнения работ из материалов поставщика, применяются следующие требования. Для подтверждения соответствия предлагаемых материалов требованиям технической спецификации потенциальный поставщик должен представить в составе технической спецификации документы, подтверждающие соответствие ниже указанным требованиям:

- Используемые в работе материалы должны соответствовать требованиям, указанных в технической спецификации,  в том числе межгосударственным стандартам (ГОСТ) и техническим условиям (ТУ), а также по безопасности для жизни, здоровья населения, имущества граждан и охраны окружающей среды не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан. В подтверждение соответствия используемых материалов технической спецификации потенциальному поставщику необходимо предоставить - нотариально засвидетельствованную копию паспорта, сертификата качества завода-изготовителя и сертификата происхождения (при импорте), сертификата соответствия, или письменное обязательство поставщика о предоставлении данных документов до начала выполнения работ. Материал должен быть новым (не с реставрации, не с консервации).

- Гарантия на выполняемые работы и применяемые материалы должна  составлять не менее 24 месяцев с момента пуска в эксплуатацию. В подтверждение поставщик предоставляет гарантийное обязательство.

- Потенциальный поставщик предоставляет гарантийное обязательство о согласии с условиями договора закупки товаров, работ и услуг.

- Аттестат на право производства работ в области обеспечения промышленной безопасности;

- Справка банка или филиала банка с подписью и печатью, в котором обслуживается потенциальный поставщик, об отсутствии просроченной задолженности по всем видам обязательств потенциального поставщика, длящейся более трех месяцев, предшествующих дате выдачи справки, перед банком или филиалом банка согласно Типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня и ипотечных компаниях, утвержденному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 июля 2002 года № 274 (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных и правовых актов за №1972 (далее –Типовой план), (в случае, если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков второго уровня или филиалов, а так же иностранного банка, данная справка представляется от каждого из таких банков). Справка должна быть выдана не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов с конкурсными заявками. Если справка подписана не первым руководителем банка, то справка должна представляться вместе с копией документа, прямо предусматривающего, что данному лицу предоставлено право подписи данных справок;

Глава 2. Содержание конкурсной заявки

1. конкурсная заявка, представляемая потенциальным поставщиком, изъявившим желание участвовать в конкурсе, должна содержать:

1.1) документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к потенциальному поставщику, включая пункты главы III;

1.2) предлагаемую потенциальным поставщиком цену, содержащую все фактические его затраты, составляющие конечную цену поставляемых товаров, выполняемых работ и предоставляемых услуг, включая стоимость сопутствующих услуг с указанием конкретного размера скидки, при ее наличии.

1.3) Обеспечение конкурсной заявки - Потенциальный поставщик при представлении конкурсной заявки одновременно вносит гарантийное обеспечение в размере одного процента от стоимости закупаемых работ и услуг, предложенной в его конкурсной заявке в форме, способом и на условиях, предусмотренных в конкурсной документации.

Потенциальные поставщики вносят обеспечение в размере 1 % (процента) от общей суммы предлагаемых поставок товаров (работ, услуг) на которые они подают свою конкурсную заявку. При этом банковская гарантия, составляемая согласно Приложению 7 к настоящей конкурсной документации, может представляться одним документом, обеспечение выражается суммой размеров обеспечения всех лотов, срок действия банковской гарантии должен быть не менее срока действия самой конкурсной заявки.

Глава 3. Опечатывание и маркировка конвертов с конкурсными заявками

1. Потенциальный поставщик запечатывает оригинал (прошитую и пронумерованную заявку) конкурсной заявки в конверт. На данном конверте должно быть указано наименование и адрес потенциального поставщика.

2. Конверт должен:

1) быть адресован заказчику по адресу: Республика Казахстан, Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар ГРЭС, Конкурсная комиссия;

2) содержать слова «конкурс  по закупке (указать название конкурса/лота (-ов))» и «НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО 11 часов 00 минут 25 января 2016 года»;

3) быть указаны наименование и адрес потенциального поставщика.

III. Место и окончательный срок представления конкурсных заявок

4. Конкурсные заявки представляются заказчику нарочно или по почте по адресу: Республика Казахстан, Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар - ГРЭС, Конкурсная комиссия, и в срок до 09.00 ч 25 января 2016 года включительно – окончательного срока представления заявок.

5. Все заявки, полученные заказчиком (его ответственным лицом) после истечения окончательного срока представления заявок, отклоняются, не вскрываются и возвращаются представившим их потенциальным поставщикам.

6. Конкурсная комиссия вскрывает конверты с заявками в присутствии всех прибывших в 11 часов 00 минут 25 января 2016 года по адресу: Республика Казахстан, Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар ГРЭС.

7. При вскрытии конвертов с заявками комиссия объявляет присутствующим лицам наименования и адреса потенциальных поставщиков, участвующих в конкурсе, предложенные ими цены, условия поставки и оплаты, информацию об отзыве и изменении конкурсных заявок, если они отражены документально, наличии или отсутствии документов, составляющих конкурсную заявку.

Глава 4. Изучение и рассмотрение конкурсных заявок:

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе осуществляется конкурсной комиссией с целью определения среди потенциальных поставщиков, претендующих на участие в конкурсе, потенциальных поставщиков, соответствующих квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, и признания их участниками конкурса.

- Комиссия изучает заявки на предмет их полноты, наличия ошибок в расчетах, необходимых гарантий, всех подписей на документах, а также проверяет правильность оформления заявок в целом.

- Конкурсная комиссия оглашает цены.

- Конкурсная комиссия вправе отклонить заявку, если она не отвечает всем требованиям конкурсной документации. Заявка на участие в конкурсе, отклоненная конкурсной комиссией как не отвечающая требованиям Конкурсной документации, не может быть впоследствии признана отвечающей требованиям.

- Конкурсная комиссия признает потенциального поставщика несоответствующим квалификационным требованиям в случае:

4.1) непредставления потенциальным поставщиком либо представление ненадлежащим образом оформленного документа (документов) для подтверждения соответствия потенциального поставщика товаров, работ либо услуг квалификационным требованиям;

4.2) установления факта несоответствия квалификационным требованиям на основании информации, содержащейся в документах, представленных потенциальным поставщиком для подтверждения его соответствия квалификационным требованиям;

4.3) представления недостоверной информации по квалификационным требованиям.

- Принимаются к рассмотрению правильно оформленные заявки и при сопоставлении цен Лот отдается компании, заявившую минимальную стоимость.

- После проведения конкурса заявки рассматриваются на полноту документации. Итоги конкурса выдаются в течение 5 (пяти) рабочих дней.

- Не допускается вмешательство потенциальных поставщиков или их уполномоченных представителей, присутствующих на заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе, в деятельность уполномоченного  организатора закупок, конкурсной комиссии, секретаря конкурсной комиссии.

- Конкурс признается несостоявшимися в следующих случаях:

8.1) отсутствия представленных заявок;

8.2) предоставления менее двух заявок;

8.3) к участию в конкурсе не допущен ни один потенциальный поставщик;

8.4) к участию в конкурсе допущен один потенциальный поставщик;

8.5) осталось только одно не отклонённое конкурсное ценовое предложение участника конкурса;

8.6) победитель конкурса уклонился от заключения договора на поставку товара.

9. Срок действия конкурсной заявки не менее 45 дней с момента вскрытия конвертов

10. Заказчик возвращает обеспечение конкурсной заявки в течение пяти рабочих дней с момента наступления следующих случаев:

- истечения срока действия конкурсной заявки;

- вступления в силу договора закупки;

- отклонения конкурсной заявки как не отвечающей требованиям тендерной документации;

- прекращения процедур закупки без определения победителя конкурса.

11. Обеспечение конкурсной заявки не возвращается потенциальному поставщику, представившему конкурсную заявку и ее обеспечение в случаях, если потенциальный поставщик:

1)  не заключил договор закупки, если он был определен победителем конкурса.

12. Сведения о должностных лицах заказчика, уполномоченных его представлять при проведении конкурса:

Яковенко Е.В. – технический директор ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи), председатель комиссии;

Медведев В.В. – начальник управления (Технического) ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи), заместитель председателя комиссии;

Овчаров Д.Ю. – менеджер проекта ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи), член  конкурсной комиссии;

Завгородний Д.Ю. – начальник материально-технического снабжения ГРЭС ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи), член комиссии;

Зарипова И.Р.– ведущий инженер отдела технического и инвестиционного планирования  ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи), член конкурсной комиссии;

Жилтургузова Ш.Д. – ведущий менеджер секретариата конкурсной комиссии ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи), секретарь конкурсной комиссии.

Желаем успеха!

Конкурсная комиссия ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи)

Приложение № 1 к конкурсной документации

Техническая спецификация работ и услуг Топарской ГРЭС, Балхашской и Жезказганской ТЭЦ

| № лота п/п | Наименование работ | Место и требования к проведению работ, сроки оказания работ, услуг |
| --- | --- | --- |
| Лот № 1 | Капитальный ремонт трансформатора СН ст.№9 | ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) Балхашская ТЭЦ г.Балхаш. Требуемый срок выполнения работ и услуг: апрель 2016 г. - июль 2016 г. Максимальный размер суммы, выделенный к закупу: 8 635 539,58 тенге без НДС. Оплата по факту выполненных работ раз в месяц, в течении 60 дней после подписания акта выполненных работ. Выполнение работ из материала Подрядчика Требование к подрядчику: разрешительная документация, лицензия на данный вид работ, соблюдение правил ОТ, ТБ и ПБ. Оплата за использование душевых. Гарантия на выполненные работы 2 года. Ведомость объемов работ предоставляется по требованию Подрядчика. |
| Лот №2 | Капитальный ремонт трансформатора ст.№5 80 МВа | ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) Балхашская ТЭЦ г.Балхаш. Требуемый срок выполнения работ и услуг: апрель 2016 г. - июль 2016 г. Максимальный размер суммы, выделенный к закупу: 11 366 549,87 тенге без НДС. Оплата по факту выполненных работ раз в месяц, в течении 60 дней после подписания акта выполненных работ. Выполнение работ из материала Подрядчика Требование к подрядчику: разрешительная документация, лицензия на данный вид работ, соблюдение правил ОТ, ТБ и ПБ. Оплата за использование душевых. Гарантия на выполненные работы 2 года. Ведомость объемов работ предоставляется по требованию Подрядчика. |
| Лот №3 | Ремонт электрооборудования и освещения цехов | ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) Жезказганская ТЭЦ г. Жезказган Требуемый срок выполнения работ и услуг: март 2016 г. - октябрь 2016 г. Максимальный размер суммы, выделенный к закупу: 11 702 285,60 тенге без НДС. Оплата по факту выполненных работ раз в месяц, в течении 60 дней после подписания акта выполненных работ. Требование к подрядчику: Разрешительная документация, соблюдение правил ОТ, ТБ и ПБ. Применение инструмента соответствующего требованиям безопасности при работе с инструментом и приспособлениями, использование ГПМ соответствующих ПУиБЭГМ. Оплата за использование душевых и медицинского освидетельствования (алкотест). Гарантия по качеству проведенных работ 2 года. Ведомость объемов работ предоставляется по требованию Подрядчика. |
| Лот №4 | Техническое сопровождение ремонта и модернизации электротехнического оборудования | ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) Балхашская ТЭЦ г.Балхаш. Требуемый срок выполнения работ и услуг: февраль 2016 г. - декабрь 2016 г. Максимальный размер суммы, выделенный к закупу: 8 928 571,43 тенге без НДС. Оплата по факту выполненных работ раз в месяц, в течении 60 дней после подписания акта выполненных работ. Выполнение работ из материала Подрядчика Требование к подрядчику: разрешительная документация, лицензия на данный вид работ, соблюдение правил ОТ, ТБ и ПБ. Оплата за использование душевых. Гарантия на выполненные работы 2 года. Ведомость объемов работ предоставляется по требованию Подрядчика. |
| Лот №5 | Ремонт подъезда №10 дома по ул Понамарева, 15 | ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) Карагандинская ГРЭС, п.Топар, срок выполнения работ: январь-апрель 2016г. Подъезд дома по ул.Понамарева 15 состоит из 20квартир (4-х комнатных кв.-5шт, 3-х комнатных кв.-4шт., 2-х комнатных кв.-11шт. Выполнение работ из материала Подрядчика.; Согласно дизайн проекта выполнить ремонт в 3-х квартирах с прихожей (4-х комнатная кв.-2шт., 2-х комнатная кв. с прихожей– 1шт.). Требование к подрядчику: соблюдение правил ОТ, ТБ и ПБ, применение инструмента соответствующего требованиям безопасности при работе с инструментом и приспособлениями, использование ГПМ соответствующих ПУиБЭГМ. Гарантия на выполненные работы 2 года. Ведомость объемов работ, дизайн проект со списком материалов предоставляется по требованию Подрядчика. |
| Лот №6 | Ремонт и обслуживание электрооборудования ГРЭС | ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) ГРЭС п.Топар. Требуемый срок выполнения работ и услуг: февраль 2016 г. - декабрь 2016 г. Максимальный размер суммы, выделенный к закупу: 35 356 830,02 тенге без НДС. Оплата по факту выполненных работ раз в месяц, в течении 60 дней после подписания акта выполненных работ. Выполнение работ из материала Подрядчика Требование к подрядчику: разрешительная документация, лицензия на данный вид работ, соблюдение правил ОТ, ТБ и ПБ. Оплата за использование душевых. Гарантия на выполненные работы 2 года. Ведомость объемов работ предоставляется по требованию Подрядчика. |
| Лот №7 | Установку аспирации ЛК 1А | Лоту №7 снят с открытого конкурса |
| Лот №8 | Ремонт разъединителей РЛНД-1-1000А | ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) ГРЭС п.Топар. Требуемый срок выполнения работ и услуг: февраль 2016 г. - декабрь 2016 г. Максимальный размер суммы, выделенный к закупу: 18 995 316,95 тенге без НДС. Оплата по факту выполненных работ раз в месяц, в течении 60 дней после подписания акта выполненных работ. Выполнение работ из материала Подрядчика Требование к подрядчику: разрешительная документация, лицензия на данный вид работ, соблюдение правил ОТ, ТБ и ПБ. Оплата за использование душевых. Гарантия на выполненные работы 2 года. Ведомость объемов работ предоставляется по требованию Подрядчика. |
| Лот №9 | Ремонт сегментных затворов гидроузла | ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) ГРЭС п.Топар. Требуемый срок выполнения работ и услуг: январь 2016 г. - апрель 2016 г. Максимальный размер суммы, выделенный к закупу: 9 821 428,57 тенге без НДС. Оплата по факту выполненных работ раз в месяц, в течении 60 дней после подписания акта выполненных работ. Выполнение работ из материала Подрядчика Требование к подрядчику: разрешительная документация, лицензия на данный вид работ, соблюдение правил ОТ, ТБ и ПБ. Оплата за использование душевых. Гарантия на выполненные работы 2 года. Ведомость объемов работ предоставляется по требованию Подрядчика. |
| Лот №10 | Ремонт электродвигателей 0,4кВ, 6кВ, постоянного тока | ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) ГРЭС п.Топар. Требуемый срок выполнения работ и услуг: февраль 2016 г. - декабрь 2016 г. Максимальный размер суммы, выделенный к закупу: 26 785 714,29 тенге без НДС. Оплата по факту выполненных работ раз в месяц, в течении 60 дней после подписания акта выполненных работ. Выполнение работ из материала Подрядчика Требование к подрядчику: разрешительная документация, лицензия на данный вид работ, соблюдение правил ОТ, ТБ и ПБ. Оплата за использование душевых. Гарантия на выполненные работы 2 года. Ведомость объемов работ предоставляется по требованию Подрядчика. |
| Лот №11 | Сервисное обслуживание кондиционеров ГРЭС | ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) ГРЭС п.Топар. Требуемый срок выполнения работ и услуг: январь 2016 г. - декабрь 2016 г. Максимальный размер суммы, выделенный к закупу: 4 601 126,40 тенге без НДС. Оплата по факту выполненных работ раз в месяц, в течении 60 дней после подписания акта выполненных работ. Выполнение работ из материала Подрядчика Требование к подрядчику: разрешительная документация, лицензия на данный вид работ, соблюдение правил ОТ, ТБ и ПБ. Оплата за использование душевых. Гарантия на выполненные работы 2 года. Ведомость объемов работ предоставляется по требованию Подрядчика. |

Приложение № 2 к конкурсной документации

(Кому) _________________________________________________________

(наименование заказчика)

(От кого) _______________________________________________________

(наименование потенциального поставщика)

Заявка на участие в конкурсе

(для юридических лиц)

Рассмотрев конкурсную документацию по проведению конкурса___________________________________, получение которой настоящим

(название конкурса) удостоверяется, _____________________________________________________________________________________ предлагает осуществить

(наименование потенциального поставщика)

поставку товаров по следующим лотам:

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

(подробное описание товаров, работ и услуг по лотам)

в соответствии с конкурсной документацией на общую сумму____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

(цифрами и прописью)

Настоящая конкурсная заявка состоит из:

1.___________________________________________________________________________________________________________________

2.___________________________________________________________________________________________________________________

3.___________________________________________________________________________________________________________________

4.___________________________________________________________________________________________________________________

5.___________________________________________________________________________________________________________________

6.___________________________________________________________________________________________________________________

7.___________________________________________________________________________________________________________________

8.___________________________________________________________________________________________________________________

9.___________________________________________________________________________________________________________________

10.__________________________________________________________________________________________________________________

Мы обязуемся, в случае признания нашей конкурсной заявки выигравшей, начать поставку материальных, финансовых ресурсов (выполнения работ, оказания услуг) в течение ___________________________________________________ дней и завершить поставку всех

(прописью)

материальных, финансовых ресурсов (выполнить работу, оказать услугу), указанных в настоящей конкурсной заявке, в течение __________ дней.

(прописью)

с момента получения от Вас уведомления о признании конкурсной заявки выигравшей.

Мы согласны с Вашими условиями платежа, оговоренными в конкурсной документации. Предлагаем следующие альтернативные условия платежа

________________________________________________________________________________________________________________________

(перечисляются альтернативные условия платежа, если таковые имеются)

или другие условия (перечислить: _____________________________________________) при этом предоставляем ценовую скидку в размере ________________________________________________________________________________________________________________________

(указать в денежном выражении, прописью)

До момента заключения договора о закупках настоящая конкурсная заявка вместе с Вашим уведомлением о признании ее выигравшей будет выполнять роль обязательного договора между нами.

___________________ _________________

(Подпись, дата)       (Должность, Ф.И.О.)

М.П.

Имеющий все полномочия подписать конкурсную заявку от имени и по поручению ________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование потенциального поставщика)

Приложение № 3 к Конкурсной документации

Ценовое предложение

конкурсной заявки потенциального поставщика

(наименование потенциального поставщика)

(заполняется отдельно на каждый лот)

1. Наименование товара

2. Страна происхождения (при закупках работ исключить)

3. Завод-изготовитель (при закупках работ и услуг исключить)

4. Единица измерения

5. Цена за единицу в _________ на условиях _________ (пункт назначения) ИНКОТЕРМС 2010

6. Количество (объем)

7. Всего цена = стр.5 х стр.6, в _______

8. Общая цена, в __________ на условиях __________ (пункт назначения) ИНКОТЕРМС 2010, включая все расходы потенциального поставщика на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, НДС и других налогов, платежей и сборов, стоимость комплектующих деталей, обязательных запасных частей и обслуживания в течение начального срока эксплуатации на единицу измерения и другие расходы.

Потенциальный поставщик вправе указать другие расходы, в том числе:

8.1.

8.2.

9. Размер скидки в случае ее представления 9.1.

9.2.

-------------------------------------------------

Примечание: потенциальный поставщик может не указывать составляющие общей цены, указанной в строке 8, при этом указанная в данной строке цена рассматривается конкурсной комиссией как определенная с учетом всех затрат потенциального поставщика и не подлежит пересмотру.

_______________ _________________

(Подпись)        (Должность, Ф.И.О.)

М.П.

Приложение №4 к конкурсной документации

Проект договора закупки работ и услуг

ДОГОВОР №____

п.Топар		 					          «____»  ___________2015г.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________, действующего на основании доверенности №____________, с одной стороны, и ________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице  ______________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, вместе далее именуемые  «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1.	Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы, указанные в пункте 1.2. Договора и сдать их результат Заказчику, Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их.

1.2.	Подрядчик обязуется выполнить следующие работы, именуемые в дальнейшем «Работы»: __________________________________________________________________ в объеме, указанном в Приложении №___ являющемся неотъемлемой частью Договора.

1.3.	Подрядчик гарантирует, что обладает всей необходимой разрешительной документацией, предусмотренной действующим законодательством РК для выполнения Работ по Договору, в противном случае Подрядчик обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки.

1.4.	Все Работы считаются выполненными после подписания обеими Сторонами Акта приемки всех выполненных объемов Работ по Договору.

1.5. Все работы по Договору должны быть выполнены до _________________.

1.6. На период выполнения Работ стороны назначают ответственных по контролю за качеством и количеством (объемом) выполненных Работ:

2. Срок действия Договора

2.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения обеими Сторонами взятых на себя обязательств.

2.2. Изменения объемов Работ, указанных в Приложениях №___ настоящего Договора, возможны при условии заключения дополнительного соглашения между Сторонами с составлением калькуляции. При этом стоимость заменяемых Работ не должна превышать по стоимости Работы, подлежащие замене.

3.Стоимость Работ и порядок расчетов

3.1. Общая стоимость Работ по Договору составляет ________________________________ тенге, с учетом НДС 12%.

3.2. Общая стоимость Работ включает в себя все затраты Подрядчика на выполнение Работ по Договору.

3.3. Оплата производится за фактически выполненный объем работ согласно Приложения №___ Договора и сумма Договора в сторону увеличения не подлежит.

3.4.	Оплату стоимости выполненных работ, предусмотренных п.1.2. Договора, Заказчик будет производить на основании предоставленного счета-фактуры и актов выполненных работ, следующим образом:

а)	из стоимости Работ, указанной в акте выполненных Работ, Заказчик вычтет денежные суммы, если Подрядчик будет обязан выплатить Заказчику денежные суммы согласно условиям настоящего Договора;

б)	оставшуюся после вычетов часть стоимости выполненных Работ Заказчик перечислит на расчетный счет Подрядчика в течение _____ банковских дней, исчисляемых с даты рабочего дня, следующего за датой подписания акта выполненных Работ.

4. Безопасность и охрана труда

4.1. До начала выполнения Работ по Договору Подрядчик в обязательном порядке предоставит Заказчику:

- перечень нормативно-технической и технологической документации, которая будет использована при исполнении договора,  проект организации строительства или проект организации Работ на капитальный и (или) текущий ремонт основного оборудования;

- копию договора о гражданско-правовой ответственности работодателей за причинение вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых обязанностей;

- копии  протоколов по проверке знаний по видам работ, являющихся подконтрольными;

- копии сертификатов по проверке знаний по вопросам безопасности и охране труда для руководителей и ИТР;

- справку о наличии аттестованных специалистов;

- список своих работников, которые будут принимать непосредственное участие в организации и выполнении Работ по Договору, в содержании которого должен быть указан работник Подрядчика, имеющий право выполнять функции инженера по безопасности и охране труда согласно «Правил безопасности» и фотографии 3x4см для оформления временного пропуска (бейджа) каждому работнику;

- список своих работников, которые могут выполнять функции:

ж-1) руководителя и производителя Работ по нарядам-допускам (промежуточным нарядам) с указанием должности, квалификации;

ж-2) производителя Работ по общим нарядам с указанием должности, квалификации;

з) список работников из числа руководителей Работ, которые могут быть ответственными за производство Работ кранами;

и) разрешение на право использования в Работе сжиженных газов;

к) список своих или арендованных транспортных средств, привлекаемых для выполнения Работ по Договору, с указанием типа, марки и госномера транспортного средства, Ф.И.О. водителя для оформления пропуска на въезд (выезд) транспортного средства на охраняемую (из охраняемой) территорию Заказчика;

4.2.	После предоставления Подрядчиком документов, предусмотренных п.4.1. Договора, которые подписываются соответствующими должностными лицами Заказчика, специалист службы безопасности и охраны труда Заказчика:

а)	производит вводный инструктаж по технике безопасности с обязательной регистрацией проведенного вводного инструктажа в специальном журнале;

б)	разъясняет особенности выполнения Работ на охраняемой территории Заказчика;

в)	знакомит работников Подрядчика с разрешенными для них маршрутами передвижения при выполнении Работ на охраняемой территории Заказчика;

4.3. Инструменты и приспособления, необходимые Подрядчику для выполнения Работ по Договору и для этих целей, ввозимые им на территорию Заказчика, должны соответствовать «Общим требованиям промышленной безопасности», в связи с чем:

а)	ввозимый инструмент и приспособления регистрируются в службе охраны Заказчика;

б)	при регистрации инструмента и приспособлений согласно условиям подпункта а) настоящего пункта, специалист службы охраны и охраны труда производит их проверку на соответствие их требованиям безопасности, в частности, проверяется наличие на корпусе электроинструмента инвентарного номера и даты следующих испытаний.

4.4. Грузоподъемные механизмы (лебедки, тали, кошки, блоки, и др.) и грузозахватные приспособления, необходимые Подрядчику для выполнения Работ по Договору и для этих целей, ввозимые им на территорию Заказчика, должны соответствовать «Общим требованиям промышленной безопасности», «Требованиям промышленной безопасности к устройству и безопасной эксплуатации грузоподъемных механизмов»  в связи с чем:

а)	на грузоподъемных механизмах должны быть указаны: наименование предприятия, инвентарный номер, грузоподъемность и дата следующего технического освидетельствования;

б)	на грузозахватных приспособлениях должны быть указаны: номер, грузоподъемность и дата испытаний;

в)	ввозимые грузоподъемные механизмы и грузозахватные приспособления регистрируются в службе охраны;

г)	при регистрации грузоподъемных механизмов и грузоподъемных приспособлений согласно условиями подпункта в) настоящего пункта, специалист службы охраны и охраны труда проверяет наличие записей, предусмотренных соответственно подпунктом а) и б) настоящего пункта.

4.5. На весь период выполнения Работ по Договору Подрядчик:

а) обеспечивает своих работников спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной защиты, соответствующих специализированным условиям и месту выполнения Работ, включая обеспечение предохранительным поясом безопасности лямочного типа;

б)	обеспечивает нанесение на обозримое место куртки спецодежды каждого работника краткое наименование Подрядчика;

в)	организует и осуществляет мероприятия, направленные на пресечение и предупреждение совершения его работниками грубых нарушений охраны труда и техники безопасности.

4.6. При удовлетворительном выполнении Подрядчиком условий, вышеназванных пунктах Заказчик производит допуск работников Подрядчика к выполнению Работ с оформлением соответствующих разрешительных документов.

4.7. В период выполнения Работ, включая периоды участия работника Подрядчика, имеющего право выполнять функции инженера по безопасности и охране труда, Заказчик будет осуществлять контроль за соблюдением работниками Подрядчика правил, норм и требований по охране труда, технике безопасности.

4.8. Подрядчик, в период выполнения Работ будет совершать следующие действия, не ограничиваясь этим:

а)	обеспечит безопасность выполнения Работ и полностью несет ответственность за состояние техники безопасности, включая противопожарную безопасность, при производстве Работ;

б)	обеспечит безопасное состояние электроинструмента и осуществляет постоянный контроль над обеспечением безопасного состояния электроинструмента;

в)	осуществлять контроль за соблюдением его работниками правил, норм и требований по охране труда, технике безопасности, противопожарной безопасности, производственной санитарии и гигиены, трудовой дисциплины, обеспечением сохранности материальных ценностей Заказчика.

4.9. Подрядчик обязан руководствоваться 10 кардинальными правилами на ГРЭС ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи):

- Не производить любые работы без письменного наряда, наряд-допуска при выполнении работ повышенной опасности;

- Не заходить и не приступать к работе в горных выработках при отсутствии крепления и наличии опасных навесей кусков горной массы до приведения горных выработок в безопасное состояние;

- Не заходить в зону ведения буровзрывных работ;

- При работе на высоте применять средства индивидуальной защиты и страховки, ограждать опасную зону во избежание падения предметов и травмирования людей;

- При выполнении работ применять исправные и сертифицированные средства индивидуальной и коллективной защиты;

- Не находиться и не выполнять работы под подвешенными грузами при эксплуатации грузоподъемных механизмов;

- Не приближаться к движущимся и работающим транспортным средствам, не убедившись, что я виден водителю;

- Ремонтно-профилактические работы с любым видом энергии (электрической, сжатого воздуха, пара, воды и т.д.) выполнять с применением блокирующих устройств;

- Следовать на рабочее место и обратно строго по установленному маршруту. Не заходить в отработанную выработку на подземных работах;

- При выполнении работы применять исправные приспособления и инструменты

5. Порядок выполнения Работ

5.1. Заказчик выделит Подрядчику производственное помещение, временно предназначенное для проведения им оперативных совещаний, кратковременного отдыха работников, временного хранения приборов, инструмента, приспособлений и других вспомогательных устройств, необходимых для выполнения Работ.

5.2.	При условии соблюдения Подрядчиком норм безопасности и охраны труда, предусмотренных разделом 4 Договора, Заказчик:

а)	выдаст Акт-допуск для производства работ повышенной опасности;

б)	выдаст Подрядчику перечень опасных и (или) вредных производственных факторов;

в)	выдаст Подрядчику Акт о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных Работ требованиям безопасности труда и готовность объекта к началу Работ.

5.3.	Подрядчик с получением наряда-допуска приступит к выполнению Работ с соблюдением следующих условий:

а)	обеспечит подготовку, приспособлений, инструмента, материалов и транспортных средств, необходимых для выполнения Работ;

б)	по акту передачи получит от Заказчика материалы, необходимые для выполнения Работ, и с привлечением своих работников и транспортных средств Заказчика доставит материалы на место выполнения Работ;

в)	удостоверится в полной подготовленности к началу Работ с позиций безопасности их производства и приступит к выполнению Работ только после получения наряда-допуска, заполнения бланка оценки рисков полученного задания (5 шагов), утвержденной формы согласно Приложения №___;

г)	по согласованию с Заказчиком и с учетом особенностей технологического процесса производства у Заказчика установит режим работы своих работников для целей обеспечения полной и безопасной занятости их в течение сроков выполнения Работ;

д) 	Не допускать возможностей падения или соскальзывания любых предметов с высоты. Не создавать препятствия для свободного прохода любых лиц;

е) 	Незамедлительно (в течении 30 минут) сообщать Заказчику о каждом произошедшем несчастном случае со своим (Подрядчика) работником, а равно работником Заказчика или третьим лицом, а также потенциальном или аварийном факте загрязнения окружающей среды;

ж)	обеспечит выполнение Работ с использованием собственного инструмента, и транспортных средств, необходимых для выполнения Работ, с соблюдением его работниками правил норм и требований по охране труда, технике безопасности, противопожарной безопасности, производственной санитарии, гигиены, экологических требований установленных действующим законодательством РК, соблюдением трудовой дисциплины, исключая возможность совершения его работниками грубых нарушений, раздел 4 Договора, обеспечит сохранность материальных ценностей Заказчика, а в случае выявления или обнаружения нарушений, изложенных в разделе 4 Договора, и вышеназванных в настоящем пункте условий, допущенных его работниками, будет нести ответственность в порядке и на условиях, предусмотренных разделом 4 и 6 Договора на основании соответствующих актов, оформленных и подписанных Сторонами или лицом, наделенным полномочиями на совершение контрольных и надзорных функций;

з)	размещение оборудования, приспособлений, а также отходов производства и металлолома производить в местах, установленных Заказчиком;

и)	силами своих работников с использованием собственных средств и материалов будет содержать производственное помещение, выделенное ему согласно условиям п.5.1. Договора, в соответствии с нормами санитарных правил для производственных помещений;

к)	в период выполнения Работ и после выполнения Работ в полном объеме, предусмотренном сметой и условиями Договора, с привлечением своих работников и с использованием транспортных средств Заказчика произведет:

к-1)   погрузку и вывоз металлолома в место временного его хранения, указанное Заказчиком;

к-2)   погрузку, вывоз и выгрузку мусора и отходов производства на полигон их складирования.

5.4.	Доставку своих работников к месту выполнения Работ и обратно по окончании рабочего дня Подрядчик  осуществляет  собственным  транспортом,  поскольку  такие  расходы Подрядчика включены в общую стоимость Работ согласно п.3.1. Договора.

5.5. После выполнения Работ в полном объеме, предусмотренном сметой и условиями Договора, Подрядчик предъявит выполненные Работы для приемки их Заказчиком по количеству и качеству.

5.6. Подготовка к ремонту, ремонт, приемка оборудования из ремонта и формирование пакета отчетных документов производится в соответствии с «Инструкцией по организации технического обслуживания и ремонта оборудования, здании и сооружений электростанций, тепловых и электрических сетей» РД 122.04.181-03 Астана, 2003г.

5.6.1.	Если в период приемки выполненных Работ согласно условиям п.5.6. Договора у Заказчика не возникнет

никаких претензий и/или замечаний, то Подрядчик совершит нижеизложенные в настоящем пункте действия в следующей обязательной последовательности:

а)	предоставит должностному лицу Заказчика отчет об использовании материалов, полученных от Заказчика по акту согласно условиям п.п.5.3.б) Договора;

б) оформит заключительный акт выполненных Работ с проставлением даты подписания и утверждения такого акта соответственно должностным лицом Заказчика;

в) предоставит должностному лицу Заказчика все необходимые документы в бумажном и  электронном (сканированном) виде.

5.7. Заказчик после утверждения отчета Подрядчика согласно акта выполненных Работ произведет оплату.

5.8. Если в период приемки выполненных Работ согласно условиям п.5.6. Договора у Заказчика возникнут обоснованные замечания и/или претензии по количеству и качеству выполненных Работ, включая возникновение у Заказчика замечаний по невыполнению условий п. 5.3.-з) Договора, то Подрядчик с привлечением своих работников с использованием собственных материалов и транспортных средств и за свой счет выполнит Работы по устранению замечаний Заказчика, но не позднее чем в 5-ти дневной срок с момента выставления Заказчиком соответствующего требования и вновь предъявит выполненные Работы для повторной приемки их Заказчиком и таковые действия будут совершаться каждый раз до наступления даты, в которую выполненные Работы будут приняты Заказчиком в полном количестве и по качеству согласно условиям п.5.6. Договора, после чего, Заказчик произведет оплату стоимости выполненных Работ.

5.9. Подрядчик обязуется не позднее 26 (двадцать шестого) числа месяца, предоставлять Заказчику ежемесячный акт выполненных Работ.

5.10. На период выполнения работ по предмету Договора, Заказчик может предоставить работникам Подрядчика возмездные услуги:

- пользование душевыми и гардеробными, из расчета ______________, с учетом НДС, в день за одного работника Подрядчика;

- пользование столовой.

5.11. Возмездные услуги предусмотренные пунктом 5.10. Договора оказываются на следующих условиях:

а)	общая стоимость вышеназванных услуг определяется на основании табеля учета посещаемости гардеробных и душевых, а также расчетной ведомости питания в столовой Заказчика, который ведет работник Заказчика;

б)	Заказчик на основании табеля учета посещаемости гардеробных и душевых, а также расчетной ведомости питания в столовой оформит счет- фактуру на оплату услуг и оплата стоимости услуг будет  производиться Заказчиком путем вычета такой стоимости на условиях подпункта 3.4.а) Договора.

5.12. Подрядчик, осуществляющий свою деятельность на объектах ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи), должен неукоснительно соблюдать:

требования внутренних стандартов, инструкций и положений;

требования процедуры 5 (пяти) шагов безопасности от получения наряд-задания до начала производства работ.

6. Ответственность Сторон

6.1. В случае несвоевременной оплаты Работ по Договору, Заказчик выплатит Подрядчику только неустойку (но не убытки) в размере 0,5% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10% от этой суммы.

6.2. За несвоевременное выполнение Работ по Договору Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 1% от общей стоимости Работ за каждый день просрочки выполнения Работ, но не более 20% от этой суммы.

6.3. Если по результатам Расследования проведенного Сторонами по качеству и срокам выполнения Работ, будет установлена вина Подрядчика (составление дефектного акта), то последний:

а)	с привлечением своих работников и за свой счет устранит дефекты и оформит акт об  устранении дефектов с проставлением даты подписания данного акта должностным лицом Заказчика:

б)	выплатит Заказчику штраф в нижеизложенных процентных размерах от сметной стоимости Работ, по которым возникли дефекты, если для выполнения Работ по устранению дефектов будет необходимо вывести энергетическое оборудование из эксплуатации в ремонт:

б-1) 1% от сметной стоимости, размер которой не превышает 1 000 000  тенге:

б-2) 1,5% от сметной стоимости, размер которой находится в пределах от 1 000 000 тенге до 10 000 000  тенге включительно:

б-3)  2% от сметной стоимости, размер которой превышает 10 000 000 тенге.

6.4.	Если в период выполнения Работ, в период нахождения на территории или в душевых (гардеробных) Заказчика, какой-либо работник Подрядчика допустит, хотя бы одно из нижеизложенных нарушений:

а)	нарушение правил, норм и требований охраны труда, техники безопасности, противопожарной безопасности, производственной санитарии и гигиены;

б)	совершит иные противоправные действия, которые угрожают жизни и/или здоровью людей;

то Подрядчик выплатит Заказчику штраф в размере 0,5% от общей стоимости Работ за каждое нарушение, допущенное одним работником Подрядчика.

6.5. Если тот же работник Подрядчика, который ранее допустил нарушения, вновь допустит, хотя бы одно из нарушений, предусмотренных п.6.4. Договора, то Подрядчик выплатит Заказчику штраф в размере 1% от общей стоимости Работ за каждого работника, допустившего нарушение, и освободит своего работника, допустившего повторное нарушение с территории Заказчика на весь период выполнения Работ.

6.6. Если в период выполнения Работ, в период нахождения на территории или в душевых (гардеробных) Заказчика, какой-либо работник Подрядчика:

а)будет обнаружен в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического (таксикоманического) опьянения или в состоянии опьянения от воздействия иных подобных веществ;

б)будет проносить или распространять алкогольные напитки, включая пиво, наркотические или токсикоманические вещества;

то Подрядчик выплатит Заказчику штраф в размере 0,5% от общей стоимости Работ, за каждое нарушение, допущенное одним работником Подрядчика, и удалит своего работника, допустившего повторное нарушение с территории Заказчика на весь период выполнения Работ.

6.7. Если в период выполнения Работ, в период нахождения на территории или в душевых (гардеробных) Заказчика, какой-либо работник Подрядчика:

а) умышленно или по неосторожности повредит или уничтожит материальные ценности Заказчика;

б) совершит кражу, попытку или содействие в совершении кражи материальных ценностей Заказчика;

то Подрядчик выплатит Заказчику штраф в размере 1% от обшей стоимости Работ, за каждое нарушение, допущенное одним работником Подрядчика, и освободит своего работника, допустившего вышеназванные нарушения, с территории Заказчика на весь период выполнения Работ, или Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, предварительно уведомив Подрядчика за 5 (пять) рабочих дней до предстоящей даты расторжения Договора. Кроме этого, Заказчик произведет с Подрядчиком окончательный расчет за выполненные им Работы по состоянию на дату расторжения Договора.

6.8. Если в период выполнения Работ будут выявлены или обнаружены случаи некачественного выполнения Работ, несоответствующие условиям настоящего Договора и стандартам РК, Подрядчика, на основании составленного дефектного акта,  выплатит Заказчику штраф в размере 5% от общей сметной стоимости Работ, или Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, предварительно уведомив Подрядчика за 5 (пять) рабочих дней до предстоящей даты расторжения Договора. Кроме этого, произведет с Подрядчиком окончательный расчет за выполненные им Работы по состоянию на дату расторжения Договора.

6.9. Если в период выполнения Работ и/или после выполнения Работ в полном объеме, предусмотренном сметой и условиями Договора, проверкой будет установлено и обоснованно, с составлением дефектного акта, что Подрядчик не обеспечил надлежащее состояние производственного помещения, выделенного ему согласно условиям п.5.1. Договора, он за свой счет с использованием собственных материалов, с привлечением своих работников и своих соответствующих транспортных средств выполнит надлежащий ремонт такого помещения, в противном случае Подрядчик:

а)	будет выселен из производственного помещения Заказчика и в последующие периоды выполнения Работ будет обязан использовать собственное или арендованное передвижное производственное помещение;

б)	выплатит Заказчику его расходы, вызванные выполнением ремонта такого производственного помещения и штраф в размере 100 000 тенге за неудовлетворительное содержание производственного помещения.

6.10.	Если согласно отчету, предоставленного Подрядчиком, будет выявлено или обнаружено не целевое использование материалов, то стоимость данных материалов будет выплачена Подрядчиком.

6.11. Подрядчик обязан предоставить в налоговые органы в порядке, предусмотренном налоговым законодательством РК декларации по НДС, отражать суммы НДС в налоговой отчетности и осуществлять уплату НДС в бюджет.

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком данного условия Подрядчик обязан возместить Заказчику все причиненные этим убытки.

6.12. Подрядчик возмещает Заказчику все убытки, причиненные загрязнением окружающей среды по вине Подрядчика, в том числе: ущерб, причиненный окружающей среде, выставленный уполномоченными государственными органами, административные штрафы и т.п.

7. Гарантии

7.1. Качество выполненных Работ должно соответствовать нормативно-технической документации (НТД). Подрядчик гарантирует соответствие выполненных работ требованиям НТД,  ПТБ, паспортным данным и отсутствие дефектов по выполненным Работам в течение 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ.

7.2.  В случае выявления в течение 24 (двадцати четырех) месячного срока гарантии дефектов качества выполненных Работ, Подрядчик в течении 5 (пяти) календарных дней обязан направить представителя для выявления причин возникновения дефектов, и в случае установления в том вины Подрядчика, своими силами и за свой счет обязан произвести устранение выявленных дефектов в срок не более 15 (пятнадцати) дней с момента получения соответствующего письменного требования Заказчика.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение будет являться следствием возникших после заключения Сторонами настоящего Договора форс-мажорных обстоятельств, а именно: вследствие наводнения, пожара, землетрясения и/или других стихийных бедствий.

8.2. В случае, когда исполнение настоящего Договора или отдельных его условий станет невозможным для Сторон

вследствие вышеуказанных форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения соответствующих обязательств отодвигается на весь срок действия указанного обстоятельства и ликвидации его последствий.

8.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, обязана не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента наступления и прекращения вышеуказанных форс-мажорных обстоятельств уведомить другую сторону в письменной форме. Доказательствами, свидетельствующими, о таких форс-мажорных обстоятельствах и их длительности являются документы, выданные уполномоченным на то, государственным органом Республики Казахстан. Несвоевременное уведомление лишает сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение своих обязательств.

8.4. Если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться более 60 календарных дней, каждая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему договору. В таком случае ни одна из Сторон не будет требовать от другой Стороны возмещения убытков.

9. Антикоррупционная оговорка

9.1.Каждая Сторона (данный термин для целей настоящих положений включает всех работников, агентов, представителей, аффилированных лиц каждой из Сторон, а также  других лиц, привлекаемых ими или действующих от их имени) соглашается, что она не будет в связи с товарами (работами, услугами), поставляемыми (оказываемыми) по настоящему Договору, давать или пытаться давать взятки (включая, без ограничения, любые формы оплаты, подарки и прочие имущественные выгоды, вознаграждения и льготы (в виде денег или любых ценностей) другой Стороне, ее работникам, агентам, представителям, потенциальным клиентам, аффилированным лицам, а также  другим лицам, привлекаемым другой Стороной или действующим от ее имени, государственным служащим, межправительственным организациям, политическим партиям, частным лицам и прочим сторонам («Вовлеченные стороны»).

9.2. Каждая Сторона заявляет и гарантирует другой Стороне, что до даты заключения Договора она не давала и не пыталась давать взятки Вовлеченным сторонам с целью установления и (или) продления каких-либо деловых отношений с другой Стороной в связи с настоящим Договором.

9.3. Каждая Сторона признает и соглашается с тем, что она ознакомилась с законами против взяточничества и отмывания денег всех стран, в которых она учреждена или зарегистрирована и в которых она осуществляет свою деятельность, и будет соблюдать указанные законы.

9.4. Каждая из Сторон соглашается с тем, что она не будет совершать и не допустит со своего ведома совершения каких-либо действий, которые приведут к нарушению другой Стороной применимых законов против взяточничества или отмывания денег.

9.5. Стороны соглашаются с тем, что их бухгалтерская документация должна точно отражать все платежи, осуществляемые по настоящему Договору.

9.6. Если одной из Сторон станет известно о фактическом или предположительном нарушении ею какого-либо из настоящих положений о противодействии взяточничеству и коррупции, она должна немедленно поставить об этом в известность другую Сторону и оказать ей содействие в расследовании, проводимому по данному делу.

9.7. Стороны соглашаются разработать для своих сотрудников и следовать политикам и процедурам по борьбе с коррупцией, необходимым для предотвращения фактов взяточничества или попыток дачи взяток.

9.8. Каждая Сторона обязуется обеспечить выполнение своими подрядчиками, консультантами, агентами и другими лицами, предоставляющими услуги от ее имени по настоящему Договору, процедур по предотвращению фактов взяточничества или попыток дачи взяток.

9.9. Стороны соглашаются, что в дополнение к правам на расторжение (отказ от исполнения), предусмотренным другими положениями настоящего Договора, не нарушающая Сторона имеет право немедленно расторгнуть (отказаться от исполнения) настоящий Договор в случае нарушения другой Стороной настоящих положений о противодействии взяточничеству и коррупции, и при этом другая Сторона не вправе требовать какие-либо дополнительные платежи в рамках настоящего Договора, кроме платежей, не связанных с нарушением настоящих положений о противодействии взяточничеству и коррупции, за товары (работы, услуги), надлежащим образом поставленные (выполненные, оказанные) по настоящему Договору до его расторжения.

9.10. Каждая из Сторон освобождается от обязательств по осуществлению какого-либо платежа, который может причитаться другой Стороне по настоящему Договору, если такой платеж связан с нарушением другой Стороной настоящих положений о противодействии взяточничеству и коррупции.

10. Прочие условия

10.1. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам без письменного согласия на то другой Стороны.

10.2. Привлечение Подрядчиком для выполнения Работ по настоящему договору третьих лиц (Субподрядчиков) допускается только с письменного согласия Заказчика, после предоставления Подрядчиком правоустанавливающих и разрешительных документов Субподрядчика. Заказчик имеет право отказать Подрядчику в согласовании привлечения Субподрядчика без объяснения причин.

В случае привлечения Подрядчиком для выполнения работ Субподрядчика без согласования с Заказчиком, Подрядчик выплатит Заказчику штраф в размере 10% от общей стоимости работ по Договору.

10.3. После подписания Договора обеими Сторонами все предыдущие переговоры и переписка между Сторонами в отношении предмета и условий Договора в этой связи утрачивают юридическую силу.

10.4. Заказчик имеет право отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему результатов Работ, письменно известив об этом Подрядчика не менее чем за 15 (пятнадцати)  календарных дней до даты расторжения Договора. При этом, уплатив Подрядчику только часть установленной стоимости Работ пропорционально части Работ, надлежащим образом выполненных Подрядчиком до получения извещения Заказчика об отказе от исполнения Договора, но не иные убытки.

10.5. Списание материалов оформляется Актом списания запасов утвержденной формы, согласно Приложения №__.

10.6. Подрядчик гарантирует конфиденциальность, не разглашает третьим лицам всей полученной информации или документации по соответствующему Договору.

10.7. В случае разглашения или передачи третьим лицам какой-либо информации или документации, полученной Подрядчиком от Заказчика в связи с исполнением Договора, Подрядчик обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки.

10.8. Все споры и разногласия Сторон по Договору разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае не достижения согласия в разрешении споров и разногласий   путем  переговоров,   они  разрешаются  в   судебных  органах в соответствии с действующим законодательством РК по месту нахождения Заказчика.

10.9. Все изменения и дополнения к Договору действительны только в том случае, если они составлены в установленной письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. Во всем, что не предусмотрено условиями Договора, Стороны руководствуются законодательством РК.

10.10. Стороны обязаны незамедлительно, в течении последующих 10-ти дней информировать друг друга о произошедших изменениях в юридическом статусе.

10.11. Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую сторону силу, один из которых передается Заказчику, один - Подрядчику.

# 11. Материалы Заказчика

  - В случае, если настоящим Договором предусмотрено выполнение Работ полностью либо частично с использованием материалов Заказчика, Стороны руководствуются условиями настоящего раздела Договора.

  - Передача материалов Подрядчику осуществляется путем оформления накладной. Подрядчик с привлечением своих работников и транспортных средств доставит материалы на место выполнения Работ. Право собственности на передаваемые Подрядчику материалы остается у Заказчика.

  - Подрядчик обеспечит учёт движения материалов, полученных от Заказчика отражая данные в книгах прихода-расхода материалов и обеспечит доступность данных при запросе Заказчика.

  - Все бывшие в употреблении материалы, детали, изделия и конструкции образовавшиеся в результате выполнения работ (далее – возвратные материалы), а также неиспользованные материалы, полученные от Заказчика для выполнения работ, являются собственностью Заказчика. Подрядчик обязан обеспечить сохранность всех материалов до предъявления их Заказчику.

  - Подрядчик обязан не позднее 7 (семи) календарных дней с даты приемки работ (даты подписания акта выполненных работ уполномоченным представителем Заказчика) вернуть Заказчику возвратные материалы путем оформления акта фактического выхода материалов и изделий (Приложение № __), а остатки материалов, полученные от Заказчика для выполнения работ, которые не будут использоваться при выполнении Работ – путем оформления накладной, либо возместить Заказчику стоимость данных материалов. В случае нарушения Подрядчиком срока, указанного в настоящем пункте, Заказчик вправе в одностороннем порядке и без уведомления Подрядчика, увеличить срок оплаты, указанный в пункте 3.4 Договора, на соответствующее количество дней просрочки выполнения Подрядчиком обязательства, указанного в настоящем пункте.

  - Подрядчик обязуется в полном размере возместить Заказчику любой ущерб, причиненный утратой материалов Заказчика, во всех случаях, включая, но не ограничиваясь:

### а) ненадлежащее использование;

### б) неоправданное превышение запланированных объемов расходования материалов;

### в) нарушение требований инструкций по эксплуатации оборудования;

### г) порчу, хищение оборудования и материалов, за исключением случаев, когда данный ущерб был причинен по вине Заказчика, его Представителей или Персонала, если такая вина доказана. В любом случае, Подрядчик обязуется приложить максимально возможные усилия для обеспечения сохранности материалов Заказчика.

12. Юридические адреса и счета сторон.

ЗАКАЗЧИК						ПОДРЯДЧИК

| ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) 100116, РК, Карагандинская область, Абайский район, п.Топар, ГРЭС БИН 110140012821 ИИК KZ74914052203KZ0007B в ДБ АО «Сбербанк» г.Алматы БИК SABRKZKA Тел./факс: 8 (72153) 3-15-75 |  |
| --- | --- |

Приложение № 5 к тендерной документации

ФОРМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Конкурсной заявки

(БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ)

Наименование банка _____________________________________________________________________

(наименование и реквизиты банка)

Кому ____________________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты организатора конкурса)

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО № _____

___________________                                              «_____» __________ 200__г.

(местонахождение)

Мы были проинформированы, что _______________________________________________, в дальнейшем

(наименование потенциального поставщика)

«Поставщик» принимает участие в Конкурсе по закупке _________________________, организованным

________________________________, и готов осуществить поставку (выполнить работу, оказать услугу)

( наименование заказчика)

____________________________________________, на общую сумму ________________________ тенге.

(наименование и объем товаров, работ, услуг)

Конкурсной документацией от «____» ________ 200__г. по проведению вышеназванного конкурса предусмотрено внесение потенциальными поставщиками обеспечения конкурсной заявки в виде банковской гарантии.

В связи с этим мы _________________________ настоящим берем на себя обязательство выплатить Вам

(наименование банка)

по вашему требованию сумму, равную ________________________________________________________

(сумма в цифрах и прописью)

по получении Вашего письменного требования на оплату, а также письменного подтверждения того, что Поставщик:

- отозвал или изменил тендерную заявку после истечения окончательного срока представления тендерных заявок;

- не подписал в установленные сроки договор о закупках, будучи определённым как победитель тендера.

Данное гарантийное обязательство вступает в силу с момента надлежащего принятия конкурсной заявки Поставщика конкурсной комиссией.

Данное гарантийное обязательство действует до окончательного срока действия конкурсной заявки Поставщика на участие в конкурсе и истекает полностью и автоматически, независимо от того будет ли нам возвращен этот документ или нет, если Ваше письменное требование не будет получено нами к концу этого дня.

Все права и обязанности, возникающие в связи с настоящим гарантийным обязательством, регулируются законодательством Республики Казахстан.

Подпись и печать гарантов         		                    Дата и адрес

(В лице руководителя и

главного бухгалтера Банка)